甲骨文 AI 助教（龟宝）· 项目进展报告

参赛赛事：郑州大学首届 AI 智能体创新应用大赛 · 校园真实需求赛道 A2（AI 助教 · 教、学、评闭环与个性化学习）

报告日期：2026 年 10 月 19 日

系统形态：可本地运行的智能体原型（前端三页签 + 服务端 + 知识库/字形库 + SQLite 学习证据库）

一、摘要

本项目面向郑州大学汉字类通识课，做一个能查、能练、能评的课程助教：学生问字形或字义，助教只依据课程材料作答并给出可核对的出处；教师和学生能看到按知识点组织的学情；系统能按薄弱点出题、判分，并把结果写回学习记录，形成「问 → 诊 → 练 → 评」闭环。

截至本报告，系统已实现并在本地稳定运行，核心能力均有可复现的验证：

| 关键指标 | 数值 | 验证方式 |
| --- | --- | --- |
| 课程知识库 | 1391 条材料，覆盖 1179 个字 | `/api/health` |
| 甲骨字形库 | 1168 个现代字可渲染甲骨字形 | `/api/glyph/<字>` |
| 课程字表 | 146 字（王邑 61 + 讨伐 21 + 名录 88 去重） | `/api/health` |
| 固定评测集 | **45 条，通过 45 条（100%）** | `tests/run_eval.py` |
| 智能体工具 | 4 个：检索 / 学情 / 出题 / 判分 | 实测三轮自主链路 |
| 库外问题拒答 | 8/8 正确拒答 | 评测集 o01–o08 |
| 错误前提纠正 | 6/6 正确纠正 | 评测集 f01–f06 |

二、问题与定位

课程教学中有三个具体困难：

学生课后问“这个字为什么这么写”，教师无法逐一答复；

教师难以知道每个学生到底卡在哪个构件、哪个知识点；

练习与评讲依赖人工，难以按个体薄弱点即时生成。

对应的产品假设（待教师与学生验证，不作已证结论）：

初学者难以把“字形观察”“构件分析”“释读解释”三者联系起来；

课程材料中的字例与出处分散，学生不便即时核对；

通用问答容易给出听起来合理、却没有课程依据的解释。

系统的设计取向因此是：宁可少答，不可无据。

三、系统架构

前端（web/index.html）
  问答三态 / 学情诊断 / 随堂练习 · 郑大 UI
        │
        ▼
服务端（src/server.py，Python 标准库）
  /api/ask /api/diagnose /api/quiz /api/grade /api/glyph/<字> /api/health
        │
        ├── ask.py        问答编排：Dify → 大模型 agent → 本地抽取 → 拒答（逐级降级）
        ├── llm.py        OpenAI 兼容客户端 + 4 个工具的 function-calling 循环
        ├── glyphs.py     甲骨字形渲染（解析上游 stroke 字段 → SVG）
        ├── retrieval.py  中文检索（字 1-gram + 2-gram + TF-IDF，零依赖、可解释）
        ├── quiz.py       组卷（题型轮转、错题优先、可按知识点）与判分
        └── learning.py   四库联动诊断（知识点 / 题目评分 / 学习证据 / 诊断干预）
        │
        ▼
数据层
  data/kb.jsonl        1391 条材料（每条带出处）
  data/upstream/       甲骨字形数据集 1203 条（CC BY 4.0）
  data/curriculum.json 课程知识点库
  data/diagnosis.json  诊断与干预库（阈值/状态文案/错因规则全部可配）
  data/learners.db     学习证据库（SQLite，按访客隔离）

设计原则：零第三方 Python 依赖、可离线运行、可解释、可降级。

四、已实现的能力

4.1 带出处的问答（三种作答模式）

| 模式 | 行为 |
| --- | --- |
| 直接解释 | 完整解释 + 出处材料卡（标题 + 依据原文 + 来源） |
| 给我提示 | 只给第一条线索并反问，点「看答案」才展开 |
| 考考我 | 只给甲骨字形（**不显示现代字**），四选一，作答前隐藏出处 |

答案只来自知识库；资料不足时使用固定拒答句式；引用不匹配等问题已在评测中覆盖。

4.2 甲骨字形

解析上游数据集 `stroke` 字段（首值为点数，随后成对坐标，`(-64,0)` 分笔、`(-64,-64)` 收尾）渲染为 SVG：

`GET /api/glyph/<字>?size=512&download=1`，覆盖 1168 个现代字。回答下方自动展示 3–4 张字形卡。

与字趣中已校准字形做过对照（木、田、月等形状一致），确认解码正确。

4.3 学情诊断（按知识点，不按区域）

每个知识点显示“作答数 / 正确数 / 状态 / 证据量”；

状态分「证据不足 / 建议巩固 / 初步掌握」等，**阈值与文案在 `diagnosis.json` 里配置**，代码不写死；

错因映射到具体题目与可观察行为（如“把笔画数和现代通行笔画混用”），**不输出人格标签**；

样本不足时明确显示“证据不足 / 仅供本次练习参考”。

4.4 组卷、判分与回写

题型：构件分析 / 字义理解 / 字形笔画，按知识点与错题优先组卷；

判分写入 SQLite 证据库，学情页随之变化；

交卷后逐题给错因讲解与一条优先改进建议。

4.5 智能体工具编排（本次重点）

四个工具，全部由模型自主决定调用，并有严格的“不许自己来做”的规则：

| 工具 | 做什么 | 约束 |
| --- | --- | --- |
| `search_kb` | 检索课程材料 | 回答事实前必须先调 |
| `get_learner_state` | 读程序算好的诊断 | 统计数字不得改写 |
| `generate_quiz` | 按学情出题（可指定知识点） | **禁止模型自己编题** |
| `submit_answers` | 判分并写回证据库 | **禁止模型自己算分** |

实测三轮自主链路（同一会话）：

学生：给我出三道题
  → 模型自主调用 generate_quiz → 出 3 题，答案留服务端

学生：三题都选 A
  → 模型识别为作答，调用 submit_answers → 67 分，逐题讲错因，写回证据库

学生：针对笔画再出一组
  → 模型自主调用 generate_quiz(kp=笔画) → 只出笔画题

4.6 可信度工程

| 机制 | 说明 |
| --- | --- |
| 前置核对（代码级） | 识别“X 由 A 和 B 组成”类断言，与知识库比对，不符则先纠正，不交给模型自由发挥 |
| 答案留服务端 | 出题时选项与答案只在服务端，模型看不到答案，泄露面更小 |
| 出处材料卡 | 每条出处带标题与依据原文，可展开核对 |
| 降级链 | Dify → 直连大模型 → 本地抽取式，任一层失败不白屏 |

五、效果验证

5.1 固定评测集

`tests/eval_set.jsonl` 共 45 条，六类，评分规则写在数据里（`must_all / must_any / must_not / citation / cite_title_any / refuse`）：

| 类别 | 题数 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 直接回答 | 12 | 12/12 |
| 形近字 | 8 | 8/8 |
| 争议与限制 | 5 | 5/5 |
| 库外问题 | 8 | 8/8 |
| 错误前提 | 6 | 6/6 |
| 出处核对 | 6 | 6/6 |
| **合计** | **45** | **45/45（100%）** |

5.2 评测发现并修复的真实缺陷

首轮 44/45，失败项为：

> 问：木由宀和豕组成，对吗 → 答：对，你说的就是「家」字。

模型顺着错误前提作答。修复方式不是改提示词，而是代码级前置核对：

识别「X 由 A 和 B 组成」→ 查知识库中 X 的真实构件
  · 不一致 → 明确“不是”，给出正确构成，并指出该构成属于哪个字
  · 目标字无构件（独体字）但 A+B 属于别字 → 同样纠正
  · 完全一致 → 放行给模型细说

修复后重跑：45/45，且未影响其他类别。

5.3 验证的局限（如实说明）

评测集由项目组自拟，**具有“按答案出题”的风险**，只能证明“无明显退化”，不能证明“教学效果”；

覆盖面仅 146 个课程字，课程外问题只能拒答；

尚无真实学生与教师参与。

六、与赛事评审要点的对应

| 评审维度 | 本项目对应证据 |
| --- | --- |
| 场景与问题价值 | A2 任务；三个真实教学困难在报告中逐条对应 |
| 实际应用效果 | 45 条评测可复现；三轮工具链路可现场演示 |
| 智能体方案设计 | 4 工具 + 自主串联 + 副作用；数据、模型、工具职责分离 |
| 创新性 | 字形级渲染 + 知识点级诊断 + 代码级前提核对 |
| 用户体验 | 三态问答、字形卡、郑大 UI、移动端可用 |
| 安全与规范 | 仅用公开数据集（CC BY 4.0，DOI 已署名）与自建材料；密钥不入库；不接校内敏感数据 |

七、差距与风险

| 项 | 现状 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 模型 | 第三方 API（DeepSeek） | 不扣分（评审不以模型规模为准），但需诚实说明 |
| 部署 | 仅本机运行 | 无法对外服务 |
| 多用户 | SQLite 按访客隔离，无班级 | 教师无法看班级 |
| 教师端 | 无 | 备课流程不便 |
| 讲义出题 | **未实现** | 教师临时给的讲义无法出题（设计已完成，见下） |
| 语料深度 | 缺卜辞例句、分期、异体对照 | 领域深度受限 |
| 工具依赖 | 依赖 function calling | 换校内本地模型需先验证 tools 支持 |

八、下一步计划

| 优先级 | 任务 | 预期产出 |
| --- | --- | --- |
| P0 | **教师讲义 → 可核题目**（模板化出题 + 教师审核） | 上一堂课就能出这堂课的题，每题带讲义原文 |
| P0 | 评测扩到 100 条（加多步工具题、长材料题、批改题） | 可用于模型对比的评测基线 |
| P1 | 教师审核页 + 班级汇总 | 真实课堂可用 |
| P1 | 一次小范围学生试用（问 / 练 / 反馈三步） | “真实用户用过”的证据 |
| P2 | 部署（校内服务器）+ 邀请码 | 可对外演示 |
| P2 | 校内模型接入（含无 tools 时的提示词模拟方案） | 数据不出校 |

教师讲义出题的实现要点（已设计）

教师粘贴讲义 → 切段并抽候选考点 → 与字形库/知识库对齐
  → 模板化出题（笔画题取数据集标注；构件题取知识库 comps；
     字义题取讲义原句 + 释义；理解题挖空原句）
  → 教师审核（勾选 / 改选项 / 删题）
  → 学生练习 → 判分写回证据库（归到本课知识点）

限制（需向教师说明）：讲义中超出字形库的新字，只能出“讲义理解题”，不出字形题；开放题只给参考反馈，不给精确分数。

九、可复现的运行方式

cd C:\DSH\ziqu-tutor
python src/server.py 8770           # 启动，浏览器打开 http://127.0.0.1:8770

# 自检
curl http://127.0.0.1:8770/api/health

# 评测（每次改知识库或提示词后跑一遍）
python tests/run_eval.py --json _check/eval.json

# 换模型前体检（尤其校内本地部署，先确认支持 tools）
python tools/probe_model.py --base http://校内/v1 --key xxx --model yyy

十、结论

系统已达到“可演示、可验证、可解释”的原型水平：

能自主完成“查资料 → 看学情 → 出题 → 判分 → 按弱点再出题”的多步任务；

关键能力有固定评测集支撑，缺陷能被评测发现并修复；

边界与限制已如实写入报告，不作为卖点夸大。

它当前的短板不在模型，而在语料深度、教师端流程与真实课堂验证——这也正是下一阶段的工作重心。